| № п/п | Возможность | Категория | Цель | Дата реализации | План действий | Трудозатраты |  |  |  | Ответственный | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | трудозатраты | выгода | срочность | итог |  |  |  |
| 1 | Внедрение программы учёта СИ | Оборудование / Цифровизация | Снижение нагрузки на персонал и просрочек по поверке | 05.2025 | Закупить программу* Использовать, отслеживать обновления | 3 | 5 | 5 | 12 | Инженер по качеству | Реализована | Просрочки ↓ с 10% до 2% |
| 2 | Ведение электронного графика поверок | Документооборот | Автоматизация контроля сроков | 05.2025 | Автоматизировать оповещения | 2 | 4 | 5 | 12 | Зав. лаб. | Реализована | Используется ежедневно |
| 3 | Назначение ответственных за разделы ОА | Организация | Снижение ошибок при подаче в РА | 04.2025 | Контролировать обновления ОА | 2 | 4 | 4 | 11 | Зам. рук. | Реализована | Ошибки при подаче ↓ |
| 4 | Автоматическое резервное копирование | Цифровизация / Безопасность | Обеспечение сохранности данных | 05.2025 | Регулярно проверять работоспособность | 3 | 5 | 5 | 12 | Сис. админ | Реализована | Настроено ежедневно |
| 5 | Внедрение морального стимулирования | Персонал | Повышение вовлечённости и инициатив | 06.2025 | Проводить итоги ежеквартально | 2 | 4 | 3 | 10 | Руководитель | Реализована | Рост инициатив в 2 раза |
| 7 | 2 | Организация | 4 | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | 8 | 3 | 4 | 4 |

* В качестве примера может быть представлена программа «СИметрика». Информацию Вы можете найти по ссылке: https://lab-info.ru/resources/simetrika/

| 8 | Закупка нового оборудования | Организация | Расширить перечень испытаний Повысить точность результатов | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | Сокращение цикла анализа на 20 % | 3 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Обучение персонала | Персонал | Повысить квалификацию сотрудника; сократить ошибки; привнести новые знания в лабораторию | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | − | 3 | 4 | 4 |
| 10 | Обмен опытом в другой лаборатории | Организация | Повысить квалификацию персонала. Обмен знаниями и практическим опытом. Внедрить лучшие практики. Наладить сотрудничество. | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | После оптимизации процессов предполагается − 5 ч/нед на рутину | 3 | 4 | 4 |
| 11 | Новые постоянные заказчики | Организация | Стабилизировать загрузку. Финансовая стабильность. | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 12 | Потенциальные поставщики услуг | Организация | Снизить риски просрочек и сроки поверок | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | В среднем значении сроки проведения поверок уменьшились | 3 | 4 | 4 |
| 13 | Потенциальные поставщики услуг | Организация | Обучение новым знаниям персонала | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | − | 3 | 4 | 4 |
| 14 | Потенциальные поставщики оборудования/материалов | Организация | Снизить цены закупок; диверсифицировать риски | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 15 | Оптимизация количества журналов | Документооборот | Сократить бумажную работу; ускорить поиск записей | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | −4 ч/нед | 3 | 4 | 4 |
| 16 | Расширение области аккредитации | Организация | Расширить перечень услуг; увеличить выручку | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 17 | Выявление СИ неутверждённого типа | Организация | Исключить нарушения законодательства | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 18 | Унификация протоколов испытаний | Организация | Уменьшить ошибки; повысить читаемость | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | −0,5 ч/отчёт | 3 | 4 | 4 |
| 19 | База дублирующего оборудования | Организация | Минимизировать простой при поломках, больших нагрузках, сбоях | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 20 | Квалифицированное ТО оборудования | Организация | Продлить срок службы; сократить аварии | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 21 | Взаимозаменяемость работников | Организация | Снизить зависимость от ключевых людей | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 22 | Участие в новых программах ПК | Цифровизация | Повышение достоверности результатов, выполнение требований ГОСТ ISO/IEC 17025, п. 7.7 | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 23 | Повышение периодичности участия в ПК | Организация | Подтвердить стабильность результатов | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 24 | Проведение альтернативных методов ПК | Организация | Оценка качества при отсутствии внешних ПК | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | −1 неделя на процедуру | 3 | 4 | 4 |
| 25 | Расширение участия в ПК | Организация | Подтверждение компетентности по международным стандартам | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | Нет | 3 | 4 | 4 |
| 26 | Корректирующие действия по результатам ПК | Организация | Обеспечить объективность результатов | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 27 | Цифровизация документооборота | Цифровизация | Упростить обмен документами, ускорить обработку и исключить потерю данных | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | −2 ч/нед | 3 | 4 | 4 |
| 28 | Формирование риск-реестра | Организация | Повысить управляемость, снизить вероятность несоответствий | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 29 | Внедрение системы KPI | Организация | Повысить мотивацию, прозрачность и контроль | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 30 | Мониторинг стабильности методов | Организация | Обеспечить воспроизводимость, выявить отклонения до сбоев | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 31 | Актуализация политики беспристрастности | Организация | Исключить влияние коммерческих, административных или иных факторов на результаты испытаний | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 32 | Оценка рисков беспристрастности | Организация | Предотвращение конфликта интересов и давления | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 33 | Ограничение доступа к результатам испытаний | Организация | Обеспечение конфиденциальности клиентских данных | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 34 | Обучение сотрудников по конфиденциальности | Персонал | Повышение ответственности за сохранность данных | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 35 | Декларации о конфиденциальности и беспристрастности | Организация | Фиксация личной ответственности за соблюдение принципов | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 36 | Актуализация форм чек-листов при приёме образцов | Организация | Снизить риск ошибок и неполноты при регистрации образцов | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | −1 ч/нед | 3 | 4 | 4 |
| 37 | Автоматический контроль сроков действия методик | Организация | Исключить применение устаревших методик, провести сокращение ОА | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 38 | Назначение ответственных за разделы СМ | Организация | Повысить точность и оперативность сопровождения СМ | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 39 | Разделение ролей при оформлении протоколов | Организация | Снизить риск субъективных ошибок и повысить беспристрастность | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 40 | Журнал отказов от ПК/МСИ | Документооборот | Обеспечить прозрачность и управление рисками | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 41 | Аудит соответствия методик требованиям ТР ТС | Организация | Актуализировать область и методики | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 42 | Ротация сотрудников внутри лаборатории | Организация | Развить универсальность, снизить выгорание | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 43 | Отслеживание изменений законодательства | Организация | Оперативно реагировать на изменения в нормативной базе | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 44 | Оценка удовлетворенности клиентов | Организация | Повысить качество услуг и реагирование на замечания | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |
| 45 | Внедрение морального стимулирования персонала | Персонал | Повысить вовлечённость сотрудников и культуру внутреннего развития | 06.2025 | См. комментарии / поддерживать выполнение | 3 | Не назначен | Реализована | — | 3 | 4 | 4 |